Module 306 : Réaliser un projet informatique

Cahier des charges 📋

# Cahier des charges : ArcadiaBox

Réalisé par :

Hertig Axelle

Da Silva Diogo

Romanens Noé

Gremaud Valentin

Table des matières

1.	Introduction	2

2.	Contexte	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Livrables	2

5.	Fonctionnalités	3

6.	Contraintes du projet	3

7.	Périmètre du projet	3

8.	Analyse des risques	3

9.	Ressources nécessaires	4

# Introduction

Des espaces éducatifs, entreprises et lieux publics ont besoin d’activités ludiques, conviviales et simples d’accès. Le but avec ArcadiaLabs est de proposer une borne d’arcade moderne, basée sur un Raspberry Pi, compatible avec des manettes Xbox et accessible depuis n’importe quel navigateur.

L’expérience doit être simple, intuitive, amusante et pensée pour des utilisateurs non techniques : élèves, collaborateurs, visiteurs, participants d’événements.

# Contexte

Dans de nombreux lieux publics et éducatifs, il existe un besoin croissant pour des activités ludiques et accessibles rapidement. ArcadiaLabs souhaite répondre à cette demande en fournissant un produit clé en main, facile à déployer, permettant aux utilisateurs de jouer immédiatement et de façon conviviale.

- Matériel utilisé : Raspberry Pi + manette(s) Xbox + écran HDMI

- Public visé : écoles, entreprises, médiathèques, centres de loisirs, salons

- Usage typique : lancer rapidement un mini-jeu, organiser un petit tournoi interne, proposer une animation libre en salle de pause ou en couloir

# Objectifs du projet

- Développer minimum 3 mini-jeux amusants et jouables avec manette Xbox ou clavier.

- Garantir un temps de lancement de partie ≤ 10 secondes et un temps de prise en main ≤ 2 minutes.

- Afficher un tableau des scores par jeu avec possibilité de reset via administration.

- Fournir un mode attract après inactivité et un mode plein écran compatible écran standard ou projecteur.

- Assurer des performances stables : fluidité ≥ 50 FPS et taux de plantage ≤ 1%.

- Produire toute la documentation : planification, journal de travail, analyse, réalisation, Web Summary.

# Livrables

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| Prototype de l’interface | Menu arcade fonctionnel avec 3 mini-jeux jouables en version alpha |
| Jeux complets | Les 3 mini-jeux terminés avec contrôle clavier et manette |
| Système de scores | Tableau des scores par jeu avec fonction de reset pour l’administrateur |
| Documentation technique | Diagrammes UML, modèle ER, codes sources commentés, scripts de base de données |
| Journal de travail | Compte rendu des activités et étapes du projet |
| Planification | Planning des tâches, estimations de temps et jalons |
| Web Summary | Résumé du projet pour présentation succincte |
| Rapport final | Version finale du projet incluant tous les livrables et tests finaux |

# Fonctionnalités

- Accès depuis un navigateur moderne, sans installation ni configuration

- Menu Arcade présentant clairement les jeux disponibles (3 minimum)

- Jeux jouables simplement avec une manette Xbox (Gamepad API) ou le clavier

- Tableau des scores par jeu, consultable et remis à zéro via l'administration

- Mode plein écran pour une expérience type borne d’arcade

- Page de présentation de chaque jeu (but, règles, nombre de joueurs)

- Page « aide » courte expliquant comment connecter une manette et démarrer une partie

- Mode attract (animation automatique) lorsque la borne reste inactive

- Interface compatible écran standard ou projecteur

# Contraintes du projet

- Techniques : performances limitées par le Raspberry Pi, compatibilité navigateur et Gamepad API

- Humaines : compétences en JavaScript, Canvas 2D, Gamepad API, Node.js

- Temporelles : projet sur 5 semaines pour 4 personnes

- Financières : budget matériel ≤ 150 CHF par borne

- Organisationnelles : respect des livrables et documentation complète

# Périmètre du projet

Inclus :

- Développement des 3 mini-jeux

- Menu et interface web pour lancer les jeux

- Compatibilité clavier et manette Xbox

- Tableau des scores avec fonction de reset

- Mode attract et plein écran

- Documentation complète (analyse, réalisation, Web Summary)

Exclus :

- Développement de nouveaux jeux après livraison initiale

- Support multi-borne en réseau ou fonctionnalités avancées non prévues dans 5 semaines

- Optimisation pour Raspberry Pi de version antérieure à 4

# Analyse des risques

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Plan d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retard dans la livraison de la première version fonctionnelle | Moyenne | Élevé | Élevée | Priorisation stricte (Menu → 1 jeu → scores), sprints courts, suivi hebdomadaire |
| R2 | Performances insuffisantes sur Raspberry Pi (lenteur, FPS bas) | Moyenne | Élevé | Élevée | Optimisation Canvas/Phaser, tests réguliers sur Raspberry, limiter animations |
| R3 | Problèmes de compatibilité manettes (Xbox / PlayStation) | Moyenne | Moyen | Moyenne | Tests multi-manettes, fallback clavier obligatoire |
| R4 | Mauvaise compréhension ou évolution des attentes du client | Moyenne | Élevé | Élevée | Kickoff clair, validation intermédiaire, démonstrations régulières |
| R5 | Bugs bloquants dans les mini-jeux ou le menu | Moyenne | Moyen | Moyenne | Tests fréquents, structure modulaire, version simple en priorité |
| R6 | Problème de déploiement (borne qui ne démarre pas correctement) | Faible | Élevé | Moyenne | Scripts de démarrage testés, documentation d’installation claire |
| R7 | Perte de données ou incohérence des scores | Faible | Moyen | Faible | Stockage persistant (DB/fichier), tests unitaires, sauvegarde Git |
| R8 | Dépendance à Internet pour les scores globaux | Moyenne | Moyen | Moyenne | Mode offline partiel, gestion des erreurs réseau, synchronisation différée |

# Ressources nécessaires

Ressources humaines :

| Rôle | Compétences requises | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Développeur Front-end | JavaScript, HTML, CSS, Canvas 2D, Gamepad API | 2 |
| Développeur Backend / Node.js | Node.js, gestion base de données, API REST | 1 |
| Responsable documentation | UML, rédaction technique, Web Summary | 1 |

Ressources matérielles :

| Matériel | Quantité | Prix estimatif |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Model B | 1 | ≈ 56.90 CHF |
| Carte microSD 32–64 Go | 1 | ≈ 14–20 CHF |
| Manette Xbox | 1–2 | ≈ 40–60 CHF chacune |
| Écran HDMI | 1 | ≈ 70–120 CHF |
| Câbles HDMI + alimentation | 1 set | ≈ 5–15 CHF |

Ressources logicielles :

- Navigateurs modernes compatibles (Chrome, Edge, Firefox)

- Node.js et modules npm pour backend

- Logiciels de dessin / développement pour Canvas 2D (VS Code, etc.)

- Système de versionning (Git, GitHub)