Module 306 : Réaliser un projet informatique

Business case 📝

# Business case : ArcadiaBox

Réalisé par :

Hertig Axelle

Da Silva Diogo

Romanens Noé

Gremaud Valentin

# Table des matières

Table des matières	1

1.	Contexte du projet	2

2.	Problématique / Opportunité	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Bénéfices attendus	2

5.	Analyse SWOT	3

Forces	3

Faiblesses	3

Opportunités	3

Menaces	3

6.	Parties prenantes	3

7.	Risques principaux	4

8.	Budget estimé	5

9.	Critères de succès	6

10.	Décision GO / NOGO	7

GO	7

Points favorables	7

Risques maîtrisables	7

Conditions de succès	7

# Contexte du projet

Des espaces éducatifs, entreprises et lieux publics ont besoin d’activités ludiques, conviviales et simples d’accès. Le but avec ArcadiaLabs est donc de proposer une borne d’arcade moderne, basée sur un Raspberry Pi, compatible avec des manettes Xbox et accessible depuis n’importe quel navigateur.

# Problématique / Opportunité

Il manque une solution simple et rapide pour proposer des jeux accessibles à tous dans les écoles, entreprises ou lieux publics. Les solutions actuelles ne permettent pas toujours un accès immédiat ou une utilisation intuitive.

Le projet vise donc à créer une borne d’arcade moderne, facile à utiliser par n’importe qui, compatible manette et clavier, accessible depuis un navigateur sans installation et offrant une expérience ludique immédiate pour tout type d’utilisateur.

# Objectifs du projet

- Proposer des mini-jeux amusants avec des performances stables.

- Assurer la compatibilité avec les manettes Xbox.

- Fournir un tableau des scores par jeu, consultable et réinitialisable.

- Permettre un accès rapide aux jeux depuis le menu.

- Offrir une interface intuitive et facile à utiliser.

# Bénéfices attendus

Business :

  - Produit “clé en main” personnalisable pour école et entreprise

  - Evolutif vers un catalogue de jeux

  - Réutilisation du système dans plusieurs établissements

  - Location ou vente d’ArcadiaBox pour des événements, journées portes ouvertes, etc…

Technique :

  - Interface simple

  - Rapide (parties lancé en - de 10 secondes)

  - Réduction des coûts matériels (Raspberry + matériel < 150CHF)

  - Jeu fluide

  - Bug ou plantage = - de 1 % des sessions

- de 20 secondes pour trouver et lancer un jeu

# Analyse SWOT

### Forces

- Solution low-cost accessible à tous.

- Interface simple, adaptée à tous public.

- Fonctionne depuis n’importe quel navigateur.

- Compatible manettes Xbox

### Faiblesses

- Performance limitée par le matériel (Raspberry Pi).

- Catalogue minimal au début avec 3 jeux

- Maintenance potentielle si freeze ou latence

- Dépendance à la Gamepad API (compatibilité varie selon navigateur).

### Opportunités

- Marché grandissant pour animations ludiques dans les écoles et entreprises.

- Possibilité d’étendre le catalogue de jeux.

- Offre rentable en location pour événements.

- Customisation pour des salons, journées portes ouvertes, etc.

### Menaces

- Concurrence d’autres solutions arcade

- Limitations techniques du navigateur (lag, API non supportée).

- Attentes élevées des utilisateurs en termes de fluidité

# Parties prenantes

Liste les personnes ou groupes impliqués dans le projet (client, utilisateurs, équipe projet, etc.) et leur rôle.

- ArcadiaLabs

Client qui a commander le système, définit les objectifs et valide la solution.

- Équipe projet

Réalise le projet selon les besoins du clients

- Utilisateurs

Élèves, collaborateurs, visiteurs, participants d’événements.

- Écoles et entreprises

Lieux d’utilisation, des potentiels clients.

- Fournisseurs

Fournissent le matériel Raspberry Pi, manettes Xbox, écran.

# Risques principaux

| Catégorie | Risque | Impact | Probabilité | Stratégies d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technique | Performances insuffisantes sur Raspberry Pi | Moyen/Élevé | Moyen | Optimiser les jeux (Canvas 2D), tester régulièrement sur Raspberry Pi, activer GPU, limiter animations |
| Technique | Problèmes Gamepad API / manettes Xbox | Élevé | Moyen | Tester sur Chromium, prévoir fallback clavier, gérer reconnexions |
| Technique | Bugs dans les jeux ou freeze du menu | Moyen | Moyen | Tests continus, modules séparés, gestion erreurs |
| Technique | Mode plein écran bloqué par le navigateur | Faible/Moyen | Moyen | Activation via un clic utilisateur, message explicatif |
| Technique | Surchauffe du Raspberry Pi | Moyen | Faible | Ventilation, monitoring température, mode attract léger |
| Humain | Mauvaise répartition du travail | Élevé | Moyen | Définir rôles, réunions courtes régulières, journal de travail |
| Humain | Manque de compétences (Canvas, Gamepad API) | Moyen | Moyen | Prototypes, tutoriels courts, partage de connaissances |
| Organisationnel | Retard dans les délais | Élevé | Moyen/Élevé | Prioriser : Menu → Jeux → Scores, limiter extras |
| Organisationnel | Matériel indisponible | Moyen | Faible/Moyen | Planifier tôt, tester sur PC en attendant, réserver des créneaux communs |
| Organisationnel | Documentation incomplète | Moyen | Moyen | L’écriture en parallèle du développement, responsable documentation |
| Technique | Mode attract non fonctionnel | Moyen | Moyen | Développer une version simple, tests fréquents d’inactivité, fallback minimal (écran statique si erreur) |
| Technique | Gestion des scores / admin | Moyen | Faible/Moyen | Stockage simple, tests unitaires sur ajout/reset scores, interface admin minimaliste et robuste |

# Budget estimé

Temps :

| Semaine | Tâches principales | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 – Analyse & Prototype | Lecture cahier des charges, architecture, planification, prototypes (menu minimal, test Gamepad API), tests Raspberry Pi | Planification Architecture Prototype Gamepad/menu |
| Semaine 2 – Développement des jeux (alpha) | Début des 3 mini-jeux, contrôles clavier + manette, collisions, mécaniques de base | 3 jeux jouables en version alpha |
| Semaine 3 – UI & intégration gameplay | Interface finale, pages Aide/Jeux, intégration jeux → menu, début mode attract, optimisation FPS | UI finalisée |
| Jeux intégrés |  |  |
| Semaine 4 – Scores, administration & optimisation | Système de scores, reset admin, animations, audio, tests intensifs Raspberry Pi, stabilité | Scores opérationnel |
| Admin OK |  |  |
| Jeux optimisés |  |  |
| Semaine 5 – Tests finaux & documentation | Tests utilisateurs, correction de bugs, finalisation documentation (analyse + réalisation), Web Summary, préparation rendu final | Version finale |
| Documentation complète |  |  |
| Web Summary |  |  |

Compétences :

| Domaine | Niveau | Utilisation |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JavaScript / HTML / CSS | Moyen | Interface + logique |  |
| Canvas 2D | Moyen/Avancé | Mini-jeux |  |
| Gamepad API | Débutant/Moyen | Contrôles manettes |  |
| Node.js (si backend) | Débutant | Scores persistants |  |
| Raspberry Pi | Débutant | Déploiement |  |
| Documentation UML | Moyen | Livrables requis |  |

Materiel :

| Matériel | Quantité | Prix estimatif |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Model B | 1 | ≈ 56.90 CHF (version seule) (Digitec) |
| Carte microSD 32–64 Go | 1 | ≈ 14 CHF – 20 CHF (ex. carte 64 Go souvent autour de 13-20 CHF) (ch.farnell.com) |
| Manette Xbox (USB / Bluetooth) | 1–2 | ≈ 40-60 CHF chacune — dépend si neuve ou d’occasion (estimation selon marché des manettes) |
| Écran HDMI (moniteur simple) | 1 | ≈ 70–120 CHF (selon taille et résolution) — ce prix peut varier fortement selon le moniteur choisi |
| Câbles (HDMI, alimentation, adaptateurs) | 1 set | ≈ 5-15 CHF — câble HDMI + alimentation standard pour le Raspberry Pi |

# Critères de succès

| Critère | Objectif | ✓ / ✗ |
| --- | --- | --- |
| Performance technique | —————————————————— | —————— |
| Fluidité des jeux | ≥ 50 FPS sur Raspberry Pi 4 |  |
| Taux de plantage | ≤ 1% des sessions |  |
| Temps de lancement partie | ≤ 10 secondes (95% des cas) |  |
| Expérience utilisateur | —————————————————— | —————— |
| Simplicité perçue | 90% utilisateurs = "simple/très simple" |  |
| Temps prise en main | ≤ 2 minutes pour nouveau joueur |  |
| Temps trouver + lancer jeu | ≤ 20 secondes (médiane) |  |
| Fonctionnalités | —————————————————— | —————— |
| Nombre de jeux | Minimum 3 jeux fonctionnels |  |
| Compatibilité manettes | Xbox + clavier testés |  |
| Système de scores | Fonctionnel avec reset admin |  |
| Mode attract | Actif après inactivité |  |
| Livrables documentation | —————————————————— | —————— |
| Planification validée | Approuvée par supérieur |  |
| Journal de travail | Complet et à jour |  |
| Doc analyse + réalisation | Diagrammes + code commenté |  |
| Web Summary | Finalisé |  |
| Business | —————————————————— | —————— |
| Coût matériel | ≤ 150 CHF par unité |  |
| Installations pilotes | ≥ 3 dans les 3 mois |  |

# Décision GO / NOGO

## GO

### Points favorables

- Faisabilité technique : Technologies web décidée

- Viabilité économique : Coût < 300 CHF, marché identifié (écoles/entreprises)

- Forte valeur ajoutée : Produit différenciant à faible coût, usage polyvalent

### Risques maîtrisables

- Technique : POC Gamepad API en semaine 1, tests Raspberry Pi dès semaine 2

- Humain : Rôles clairs

- Délai : MVP à mi-parcours (3 jeu + menu), buffer 15h pour imprévus

### Conditions de succès

- Validation planification par supérieur avant démarrage

- Points d'équipe hebdomadaires obligatoires

- Tests sur Raspberry Pi dès la 2ème semaine